軟件服務採購協議

甲方：交銀國際控股有限公司

乙方：香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited）

交銀國際控股有限公司（BOCOM International Holdings Company Ltd.,），以下簡稱交銀國際。

香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited），以下簡稱FDT-AI。

甲方和乙方以下單獨稱為“一方”，合稱為“雙方”。

- 軟件服務採購內容

本協議所涉及軟件服務採購內容主要基於雙方《戰略合作協議》中第三項“合作方向”中第二類目“智能交易方面的合作”範圍內“經典形態分析及預測（技術分析類）”方向的相關產品和軟件服務。

      - 該服務的主要功能作用是，針對目標市場的交易標的，從技術分析中的“經典形態”角度，對所有目標標的進行多個粒度的分析，在識別形態的基礎上，利用統計、機器學習等先進算法對單個或多個組合形態的在技術層面的有效性以及在交易策略方面的支撐性進行分析和預測，并提出對應的交易參考或建議。

      - 其軟件和服務內容具體包括：

        - 基於模式識別技術的行情數據技術形態的識別

        - 基於經典技術形態識別的技術形態有效性統計

        - 基於用戶持倉信息的技術形態有效性分析

        - 基於形態信號的選股服務

以上軟件服務功能基於乙方自主開發的形態識別算法和基於人工智能的有效性統計與預測算法。關於用戶交易記錄的技術形態有效性分析基於甲方所提供的用戶交易數據完成。

（關於軟件的產品交互設計草圖和架構方案草圖請詳見附件一和附件二）

- 軟件服務開發方式

基於《戰略合作協議》和雙方先前定下的合作方式，本協議所設計軟件服務功能的開發與部署採用二階段開發的方式。具體包括：

      - 第一期：計劃于2018年3月31日前完成。該期的主要開發目標是，基於甲方現有的《交银國際交易寶》手機終端軟件（以下簡稱“交易寶”），在不變動現有軟件一級架構的基礎上，以添加入口和獨立頁面的方式，完成乙方提供的技術方案的部署。具體而言，雙方的主要工作項目包括：

        - 甲方：根據所採購的乙方技術服務及解決方案，根據自身業務的需求，提出或確定技術服務的具體內容及產品表現形式（包括交互、架構等）。同時甲方負責與“交易寶”軟件的開發第三方進行溝通并提供合理接口。（注：“交易寶”軟件由“捷利資訊有限公司”（以下簡稱“捷利”）開發提供）。

        - 乙方：根據甲方所提出并確定的方案要求，提出具體的技術解決方案（算法、網絡通信、數據庫、可視化等），并完成必須的技術開發和測試，達到產品化的交付水準。

基於雙方的探討，在第一期項目範圍內，所提供的標的分析對象涵蓋香港交易所上市的恆生成分股證券標的（“藍籌港股”標的），以及可以在香港交易所交易的上海和深圳證券標的（“滬港通”和“深港通”標的）。港股其餘標的的分析將在第二期項目內完成分析部署。以上所提供的形態分析在日線粒度上進行。（關於具體的標的列表和形態列表，請詳見附件三）

      - 第二期：計劃于2018年9月15日前完成。該期的主要開發目標是，基於第一期功能試運營的結果分析，進行入口、功能、數據等方面的應用實施。在該期內，如有與本協議所規定之技術或產品範圍有較大的內容改動，其具體實施及相關條款將另行協定。

- 軟件服務採購費用及收費方式

根據本協議所涉及的軟件服務內容和方式，該項目費用採取“固定採購費用”+“增值流量分成費用”的復合方式。

其具體項目包括（注：本條目中涉及金額均以港幣計算）：

      - “技術採購費用”：本項費用主要用來覆蓋基礎研發、計算資源搭建、數據維護等成本。包括“定制化開發和安裝費用”和“服務維護費用”兩部分：

        - “定制化開發和安裝”：總額為60萬元。

        - “服務維護費用”：該費用覆蓋服務驗收上線后，乙方常規的技術升級、故障應急處理、正常的流量擴容等服務。自服務上線滿一年后，該項目開始收取費用，額度為12萬/年。

      - “增值流量分成費用”：

        - 基於甲方的產品開發進展，當甲方將本協議所提供之功能向“交易寶”用戶提供增值收費時，乙方將按照甲方所收取之增值費用的30%獲得分成。

- 合作期限

根據《戰略合作協議》，本協議所提供服務期限為2年，在正式簽訂后生效。本協議合作期限屆滿後，未經任何一方書面通知，本協議將自動延續2年。

- 保密條款

- 任何一方對於因簽署或履行本協議而瞭解、接觸或獲得另一方的技術、商業、業務或其他有關資料、商業秘密和其他機密資料和資訊， 以及本協議的存在、簽約方及條款（以下簡稱“保密資訊”）， 均應保守秘密。除非經另一方書面同意，任何一方不得向任何人洩露、給予或轉讓保密資訊，除非是（i）根據任何適用的法律、規則或規章或任何有權的政府或監管機構的要求而作出披露或（ii）如甲方認為適當， 可單方面及不需通知乙方情況下向媒體、公眾或相關證券交易所就本協議及其相關的條款等事宜作出披露。

- 除本協議規定之目的所需外，未經另一方書面同意，不得擅自使用、複製另一方的商標、標誌、商業資訊、技術及保密資訊。

- 本協議附件

- 《智能技術形態分析：產品交互設計草圖》

- 《智能技術形態分析：產品部署架構草圖》

- 《智能技術形態分析：標的列表和經典形態列表》

- 其他

- 本協議一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。其他未盡事宜由雙方另行協商解決。

（本頁無正文，為簽字頁）

# 甲    方：交銀國際控股有限公司

甲方簽名（或蓋章）：

日    期：  年   月  日

# 乙    方：香港智能金融科技有限公司（FDT AI Limited）

乙方簽名（或蓋章）：

日    期：  年   月  日