招商证券项目简介

- 项目对接人简介

（1）部门：招商证券互联网金融部

（2）主要对接人：汤总，莫总及部门其他领导

（3）部门职责： APP的规划、设计与运营，更好的服务用户及完成证券开户KPI

- 项目背景

- APP颓势：与许多传统券商一样，招商证券的APP已经沦落成为交易通道（下单），用完就走，客户不会在招商APP上看行情及资讯等，毫无粘性可言。

- 其他合作方：招商证券在和腾讯合作开户导流的项目中，分成比例1：9，腾讯拿走大部分收入。

- 招商的期望

（1）招商证券互联网金融部希望通过改造，运营自家的APP，给已开户的客户更好的服务，增加用户粘性，且能够引导其他用户（未在招商开户）来使用APP并最终开户成为招商的客户。

- 项目目标

招商证券体验过我司的产品小T教练后，希望能通过植入小T能够增加已开户的用户对APP粘度（例如非交易时间段也可和三五好友使用APP上的小T对战），以及作为引导用户下载招商证券APP，最后营销到招商证券开户。

大概的场景分为线下线上两个：

- 线下通过营业部的投顾人员组织客户进行小T竞赛（赛制未定，晋级赛？），设置奖品等进行推广营销，发展新客户，维护老客户。

- 线上通过小程序或H5在微信体系（朋友圈、群聊、公众号等）进行推广营销，引导用户下载和体验招商APP（配合本身规划中的带给客户更好用户体验新APP落地），最终发展成招商的新客户。

- 行动计划

- 针对招商证券线下推广计划做定制化开发，增加小T的竞赛管理功能，适应招商证券的组织形式和需求。

- 对于招商线上推广计划，定制化改造小T向偏营销推广的方向（具体需求与招商证券沟通后再出具具体的工作内容点）。

- 项目风险与困难

- 招商证券属于国企性质，决策和招标流程较缓慢，多次交谈中，对方透露了若内部立项后，招标时间约在今年5月份，时间耗时较久，且变数较大，若我司在结果未定前提早开发，存在一定风险。

- 提出项目的是招商证券的互金部门，按内部流程需要先有招商信息部评审需求，是否自己内部开发，若不内部开发，方可招标，我方作为外包公司参与投标。